|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITÁ | INIZIO | DURATA GIORNI | FINE | DIAGRAMMA | | | | | |
| Raccolta requisiti | 23/11/2020 | 7 | 30/11/2020 |  |  | | | | |
| Specifica Requisiti | 30/11/2020 | 8 | 8/12/2020 |  |  |  | | | |
| System Design | 8/12/2020 | 7 | 15/12/2020 |  | |  |  | | |
| Object Design | 15/12/2020 | 7 | 22/12/2020 |  | | |  |  | |
| Implementazione | 22/12/2020 | 40 | 31/01/2021 |  | | | |  |  |
| Testing | 31/01/2021 | 7 | 07/02/2021 |  | | | | |  |